}

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Nicolás Conejera | Matiás Medina | Mayron Palavecinos | Daslav Rivera |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rut | 20.645.921-2 | 21.619.754-2 | 19.992.955-0 | 19.595.240-8 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |  |  |  |
| Sede | San Carlos de Apoquindo |  |  |  |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Ya-Ya |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software (Full Stack) Ingeniería de Requisitos Gestión de Proyectos Informáticos |
| Competencias | Analizar, diseñar, desarrollar e implementar sistemas de información aplicando el ciclo de vida del software. Aplicar metodologías ágiles y buenas prácticas de ingeniería de software en el desarrollo de proyectos. Diseñar e implementar bases de datos relacionales acordes a los requerimientos del sistema. Gestionar proyectos informáticos, incluyendo planificación, seguimiento y trabajo en equipo. Velar por la seguridad y calidad de los sistemas, aplicaciones e información desarrollados. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiquen su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | - Chile es el país que más emprende en Latinoamérica, pero también uno de los que más fracasan en tema del emprendimiento. Uno de los factores es la dificultad de los micro-emprendedores de servicios (gasfíter, electricistas, jardineros, técnicos, tatuadores, etc.) es darse a conocer, generar confianza y sostener un flujo constante de clientes, mientras que estos últimos enfrentan dificultad para encontrar proveedores confiables, comparar opciones y verificar la calidad de un servicio antes de contratarlo. - El proyecto se sitúa en Chile, sin restricción geográfica específica en su etapa piloto, y busca impactar principalmente a dos grupos: microemprendedores/prestadores de servicios independientes y clientes finales, cualquier persona que requiera contratar dichos servicios. - Existe además un antecedente local directo: la aplicación chilena Listoco (2016) abordó un problema similar —conectar profesionales de servicios con clientes— y logró tracción inicial (más de 15.000 descargas en sus primeros siete meses), pero finalmente cerró operaciones de forma permanente. Este antecedente es relevante para el proyecto porque evidencia que la sola función transaccional (buscar, cotizar, contratar) no es suficiente para sostener una plataforma de este tipo en el tiempo, y motiva el enfoque diferenciador de Ya-Ya: incorporar una capa de red social real (feed, publicaciones, seguidores, colaboración entre emprendedores) que genere uso recurrente y una comunidad, más allá de la transacción puntual. - El aporte de valor del proyecto es doble: - Para el emprendedor: - Visibilidad - Reputación verificable - Evidencia de trabajos - Para el cliente: - Canal centralizado - Verificación de trabajos |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto es desarrollar Ya-Ya, una plataforma web y móvil de tipo red social orientada a emprendedores de servicios y sus clientes. A diferencia de un marketplace puramente transaccional, Ya-Ya integra funcionalidades propias de una red social profesional (feed de publicaciones, perfiles enriquecidos, chat, seguidores, seguidores en común) con funcionalidades de marketplace de servicios (búsqueda y filtrado, cotización, agenda, pagos, calificaciones). El plan consiste en levantar requerimientos con emprendedores y clientes potenciales, diseñar la arquitectura y experiencia de usuario, desarrollar un MVP funcional con las funcionalidades núcleo (registro y perfiles, publicación de servicios, búsqueda, chat/cotización, contratación, valoraciones) y validar dicho MVP con un piloto de emprendedores y clientes reales. El objetivo del proyecto es desarrollar Ya-Ya, una plataforma web y móvil que combina una red social profesional con un marketplace de servicios para conectar emprendedores independientes (gasfíteres, electricistas, técnicos, etc.) con clientes. A diferencia de un marketplace tradicional, Ya-Ya articula la interacción entre sus usuarios en tres ejes: - Emprendedor ➔ Cliente: El emprendedor pública contenido en el feed (trabajos "antes y después", consejos, promociones), fideliza seguidores, envía cotizaciones por chat directo y gestionar sus cobros. - Cliente ➔ Emprendedor: El cliente busca proveedores o los descubre navegando en el feed, evalúa su reputación (portafolio, RUT verificado), cotiza, contrata y emite calificaciones verificadas. - Cliente ➔ Cliente (Validación Social) : Los clientes interactúan con publicaciones (likes, comentarios), comparten recomendaciones y visualizan "seguidores en común", aportando prueba social que reduce el riesgo de contratación. - Emprendedor ➔ Emprendedor (Red Colaborativa): Los prestadores pueden seguirse entre sí, formar redes de apoyo y derivar trabajos o proyectos multidisciplinarios cuando un servicio requiera otros rubros complementarios (ej. un electricista derivando trabajo a un maestro pintor). El plan abarca el levantamiento de requerimientos, diseño UX/UI, desarrollo de un MVP funcional (perfiles, búsqueda, chat/cotización, contratación, valoraciones y red social) y su validación mediante un piloto con usuarios reales. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto exige aplicar de manera integrada las competencias de análisis y diseño de sistemas (levantamiento de requerimientos, modelado de datos), desarrollo de software (frontend, backend, integraciones de pago), gestión de proyectos (planificación, roles, cronograma) y calidad/seguridad (autenticación, protección de datos personales, pruebas), todas propias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática. |
| Relación con los intereses profesionales | El desarrollo del proyecto Ya-Ya responde directamente a nuestros intereses profesionales mediante los siguientes aspectos clave: - Integración tecnológica avanzada: Nos permite abordar una solución integral y compleja que combina desarrollo Full Stack, ciberseguridad, arquitectura de software e integración de pasarelas de pago, fusionando las dinámicas de una red social con un marketplace. - Gestión y metodologías de la industria: Aplicamos metodologías ágiles (Scrum), asumiendo roles reales de la industria (Líder de Proyecto, Devs, QA, Seguridad, UX/UI) para experimentar el ciclo completo de desarrollo de software. - Innovación y modelo de negocios: Nos permite experimentar con modelos de negocio digitales híbridos (freemium, suscripciones y comisiones) de alto valor comercial, abordando desafíos reales como la retención de usuarios y la desintermediación. - Impacto social y económico: Nos brinda la oportunidad de generar un impacto positivo directo en la economía local, desarrollando una herramienta tecnológica que potencia las oportunidades laborales y la reputación de los microemprendedores independientes en Chile. |
| Modelo de negocio (generación de ingresos) | Un riesgo identificado por el equipo es el fenómeno de "desintermediación" (leakage), común en marketplaces de servicios (Booking, TaskRabbit, etc.), si la plataforma cobra comisión sólo cuando la transacción se cierra dentro de ella, emprendedor y cliente tienen incentivo a usar Ya-Ya únicamente para contactarse y luego cerrar el trato fuera de la plataforma, evitando así la comisión. Para mitigar este riesgo, el proyecto adoptará un modelo de ingresos híbrido en lugar de depender solo de comisión por transacción: • Plan gratuito para todos los emprendedores (perfil, publicaciones, chat y cotizaciones limitadas), priorizando la adopción inicial y evitando repetir el error de "cobrar antes de demostrar valor", clave para superar el problema de arranque en frío de este tipo de plataformas. • Suscripción premium para emprendedores, con beneficios como mayor visibilidad en el buscador y el feed, cotizaciones ilimitadas, insignia de verificado y panel de métricas avanzado. Este ingreso no depende de que la transacción se cierre dentro o fuera de la plataforma. • Comisión reducida por transacción para quienes sí cierran el pago dentro de Ya-Ya, incentivada mediante beneficios reales para ambas partes (ej. garantía/protección al cliente, resolución de disputas, pago más rápido al emprendedor), en lugar de intentar bloquear el contacto externo. Este modelo se ve reforzado por el componente de red social del proyecto (feed, seguidores, colaboración entre emprendedores): al generar un motivo de uso recurrente que no depende de una venta puntual, la suscripción premium adquiere sentido como pago por "estar en la red", no solo por una transacción aislada. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | - El proyecto es factible de desarrollar considerando la duración del semestre y las horas asignadas a la asignatura de Portafolio de Título, dado que el equipo ya cuenta con una propuesta de alcance (MVP), stack tecnológico definido y roles asignados. El equipo definió una duración total fija de 18 semanas, organizadas en: investigación, diseño UX/UI y arquitectura , desarrollo del MVP , pruebas funcionales/seguridad/usabilidad, validación con piloto de usuarios reales y documentación/cierre. - Materiales/recursos requeridos: equipos propios del equipo, herramientas de diseño gratuitas, servicios cloud de bajo costo o niveles gratuitos para el MVP, y pasarela de pagos local (Mercado Pago, Flow o Transbank). - Factores externos que facilitan su desarrollo: existencia de pasarelas de pago y herramientas cloud ya establecidas en Chile, lo que evita reinventar infraestructura crítica; disponibilidad de emprendedores de servicios dispuestos a validar la idea. - Factores externos que podrían dificultar su desarrollo: baja adopción inicial de emprendedores (problema de "arranque en frío" típico de plataformas de dos lados), y restricciones de tiempo del equipo por carga académica simultánea. Mitigación: enfocar el piloto en un número acotado de rubros y comuna(s) específicas antes de expandir, y mantener reuniones semanales de seguimiento. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Conectar un ecosistema comercial, emprendedores con clientes,a través de una red social. Integrando funcionalidades de marketplace (publicación, búsqueda, cotización, contratación y valoración de servicios) con funcionalidades sociales (perfiles, feed y seguidores), con el fin de facilitar una conexión segura, eficiente y confiable entre ambos, y sostener un uso recurrente de la plataforma. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | 1. Implementar, para la semana 12 (fin de la fase de desarrollo del MVP), el módulo de perfiles verificados de emprendedores (identidad/RUT) y publicación de servicios con precio, portafolio y promociones, dejando el 100% de estas funcionalidades operativas y probadas antes del inicio de la fase de pruebas. 2. Desarrollar, para la semana 12, el motor de búsqueda y filtrado de servicios (categoría, ubicación, precio y calificación) junto con el módulo de solicitud de cotización, logrando un tiempo de carga y respuesta de búsqueda inferior a 3 segundos, verificado en la fase de pruebas (semanas 13-14). 3. Implementar, para la semana 12, el sistema de chat y cotización interactiva entre clientes y emprendedores, alcanzando durante el piloto (semanas 15-16) un tiempo promedio de primera respuesta del emprendedor inferior a 2 horas. 4. Diseñar e implementar, para la semana 12, los componentes de red social (feed de publicaciones, seguidores y seguidores en común) y al menos una funcionalidad de colaboración entre emprendedores (por ejemplo, derivación de trabajo entre rubros), dejándolos disponibles y probados antes del inicio de la fase de pruebas. 5. Implementar, para la semana 12, el sistema de reseñas y valoraciones verificadas, logrando que al menos el 70% de los servicios contratados durante el piloto (semanas 15-16) cuenten con una valoración registrada. 6. Implementar y dejar operativo, para la semana 12, el modelo de ingresos híbrido (plan gratuito base, suscripción premium y comisión reducida con pasarela de pagos integrada), validando al menos una transacción de prueba exitosa por cada método de cobro antes del inicio de la fase de pruebas. 7. Validar el MVP durante la fase de piloto (semanas 15-16) con 10 a 20 emprendedores y 30 a 50 clientes reales, alcanzando al menos 50 transacciones completadas y un NPS superior a 50 tanto en emprendedores como en clientes |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se desarrollará bajo una metodología ágil (Scrum), organizada en 6 fases secuenciales dentro de un total fijo de 18 semanas: investigación (semanas 1-2), diseño UX/UI y arquitectura (semanas 3-5), desarrollo del MVP (semanas 6-12), pruebas funcionales/seguridad/usabilidad (semanas 13-14), validación con piloto de usuarios reales (semanas 15-16) y documentación/cierre (semanas 17-18), con reuniones semanales de seguimiento del equipo. Funciones y responsabilidades del equipo: • Líder de Proyecto & Product Owner: coordinación, comunicación, seguimiento del backlog y comunicación con el profesor guía. • Desarrollador(a) Frontend: interfaz de usuario y experiencia de usuario. • Desarrollador(a) Backend: API, base de datos e integraciones. • Diseñador(a) UX/UI Lead & Validación: diseño de interfaces y prototipos. • Analista de Datos: métricas y análisis de resultados. • QA: calidad de la aplicación y testing. • Business Developer: presentación y venta de la propuesta. • Especialista en Seguridad: autenticación, autorización, encriptación y protección de datos personales.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Final | Modelo de negocio | Modelo de Negocio.pdf | Se hizo una reunión entre el equipo para escoger el mejor modelo de negocio para el proyecto |
| Final | Historias de usuario | Historia de Usuarios | Permite identificar los casos de uso. |
| Final | Realización de Guia de estudiantes | 1.5_GuiaEstudiante_Fase 1_Definicion Proyecto APT.docx | Organizar, validar y definir el proyecto APT. |
| Final | Demostración de Avance del Prototipo visual | Link Prototipo Móvil: Prototipo Yaya Movil.pdf Link Prototipo Web: Prototipo web | Acredita que la estructura lógica y la base del desarrollo tecnológico. |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Ingeniería de Requisitos / Gestión de Proyectos | Fase 1: Levantamiento e Investigación | El análisis de la investigación del mercado. posibles competencias, o diferentes hallazgos de futuros errores para el proyecto seleccionado. | Discord, Google Drive, Google | 2 Semana | Nicolás Conejera/ Mayron Palavecinos (Líder y Product Owner) | Facilitador: Acceso directo a emprendedores locales. Dificultad: Disparidad en requerimientos según el rubro del emprendedor. |
| Diseño y Arquitectura de Sistemas | Fase 1: Creación del Prototipo | Creación del prototipo, definición de la arquitectura. | Canva. PPT | 2 Semanas | Mayron Palavecinos/ Matias Medina (Diseñador UX/UI) | Facilitador: Disponibilidad de Screen. Dificultad: Ajustar la experiencia para combinar social + marketplace fluidamente. |
| Desarrollo de software | Fase 2: desarrollo frontend | Construcción de las pantallas de registro, inicio, perfiles, feed, búsqueda, publicaciones y contratación. | HTML, CSS, JavaScript, framework del equipo | 4 Semanas | Matías Medina (FRONTEND) | Facilitador: Prototipo UX/UI previamente definido. Dificultad: Mantener una interfaz intuitiva y consistente en los distintos dispositivos. |
| Desarrollo de software | Fase 2: Desarrollo de backend y base de datos | Implementación de usuarios, servicios, cotizaciones, chat, reseñas, seguidores y conexión de base de datos | PHP, MySQL, servidor local o cloud, GitHub | 3 Semanas | Daslav Rivera y Nicolás Conejera(BACKEND) | Facilitador: Modelo de datos y requerimientos previamente definidos. Dificultad: Integrar correctamente los módulos y proteger la información de los usuarios. |
| Seguridad y calidad | Fase 2: Pruebas e integración | Pruebas funcionales, validación de formularios, permisos, autenticación, seguridad y corrección de errores. | postman,navegador, checklist de pruebas, GitHub.. | 3 Semanas | Daslav Rivera QA y especialista en ciberseguridad | Facilitador: Casos de prueba previamente definidos. Dificultad: Detectar y corregir errores sin afectar otras funcionalidades. |
| Gestión de proyectos | Fase 3: piloto y validación | Pruebas con emprendedores y clientes, encuestas, análisis de resultados y mejoras finales | Google Forms, Ya-Ya, planillas de resultados | 2 Semanas | Daslav Rivera (Analista de datos) Nicolás Conejera (Product owner) | Facilitador: Contacto con usuarios potenciales. Dificultad: Conseguir una cantidad suficiente de participantes y respuestas válidas. |
| Gestión de proyectos | Fase 3: Documentación y cierre | Elaboración del informe final, manuales, presentación y demostración del MVP. | Word, PowerPoint, Canva, Google Drive | 2 Semanas | TODO EL EQUIPO | Facilitador: Documentación recopilada durante las fases anteriores. Dificultad: Coordinar la entrega de los aportes de todos los integrantes dentro del plazo establecido. |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

Cronograma Gantt Aplicación YAYA.xlsx