Ya-Ya

Red social y marketplace para emprendedores de servicios

Para los Emprendedores de Mañana

Propuesta de Proyecto — Versión 2.0 (revisada)

# 1. RESUMEN EJECUTIVO

Nombre del Proyecto: Ya-Ya (nombre tentativo, en evaluación por el equipo)

Tipo de Proyecto: Red social + Marketplace B2B/B2C de servicios para emprendedores y clientes

Descripción: Plataforma digital (web y app móvil) que conecta emprendedores de servicios (proveedores) con clientes que necesitan contratarlos, combinando funcionalidades de red social (feed, publicaciones, perfiles, seguidores, colaboración entre emprendedores) con funcionalidades de marketplace (publicación de servicios, búsqueda, cotización, contratación, pago y valoración). A diferencia de un marketplace puramente transaccional, Ya-Ya busca generar una comunidad activa donde emprendedores de un mismo rubro u otros puedan seguirse, colaborar y referirse trabajo entre sí, no solo transar con clientes.

Duración Estimada: 18 semanas (fijas)

# 2. PROBLEMA A RESOLVER

## 2.1 Contexto

- Los emprendedores independientes tienen dificultad para visibilizar sus servicios y llegar a clientes potenciales de forma sostenida en el tiempo, no solo puntual.

- Los clientes tienen dificultad para encontrar proveedores confiables, comparar precios y verificar calidad antes de contratar.

- No existe una plataforma centralizada que facilite la conexión, cotización y contratación de servicios de emprendedores en Chile, ni que genere una comunidad activa entre ellos.

## 2.2 Antecedente relevante: caso Listoco

En Chile existió un antecedente directo de este tipo de plataforma: Listoco (lanzada en 2016), que conectaba profesionales de servicios con clientes y logró tracción inicial (más de 15.000 descargas en sus primeros siete meses). Sin embargo, la aplicación cerró operaciones de forma permanente. Este caso confirma que el problema es real y atractivo para los usuarios, pero también evidencia que un modelo puramente transaccional no es suficiente para sostener la plataforma en el tiempo — de ahí el énfasis de Ya-Ya en la capa de red social y en un modelo de ingresos que no dependa solo de la comisión por transacción (ver Sección 5 y 9).

## 2.3 Problema Principal

¿Cómo facilitar la conexión entre emprendedores y clientes de manera segura, eficiente y confiable, y sostener el uso recurrente de la plataforma más allá de la transacción puntual?

# 3. OBJETIVOS

## 3.1 Objetivo General

Conectar un ecosistema comercial, emprendedores con clientes, a través de una red social. Integrando funcionalidades de marketplace (publicación, búsqueda, cotización, contratación y valoración de servicios) con funcionalidades sociales (perfiles, feed, seguidores y colaboración entre emprendedores), con el fin de facilitar una conexión segura, eficiente y confiable entre ambos, y sostener un uso recurrente de la plataforma.

## 3.2 Objetivos Específicos (S.M.A.R.T.)

- 1. Implementar, para la semana 12 (fin de la fase de desarrollo del MVP), el módulo de perfiles verificados de emprendedores (identidad/RUT) y publicación de servicios con precio, portafolio y promociones, dejando el 100% de estas funcionalidades operativas y probadas antes del inicio de la fase de pruebas.

- 2. Desarrollar, para la semana 12, el motor de búsqueda y filtrado de servicios (categoría, ubicación, precio y calificación) junto con el módulo de solicitud de cotización, logrando un tiempo de carga y respuesta de búsqueda inferior a 3 segundos, verificado en la fase de pruebas (semanas 13-14).

- 3. Implementar, para la semana 12, el sistema de chat y cotización interactiva entre clientes y emprendedores, alcanzando durante el piloto (semanas 15-16) un tiempo promedio de primera respuesta del emprendedor inferior a 2 horas.

- 4. Diseñar e implementar, para la semana 12, los componentes de red social (feed de publicaciones, seguidores y seguidores en común) y al menos una funcionalidad de colaboración entre emprendedores (por ejemplo, derivación de trabajo entre rubros), dejándolos disponibles y probados antes del inicio de la fase de pruebas.

- 5. Implementar, para la semana 12, el sistema de reseñas y valoraciones verificadas, logrando que al menos el 70% de los servicios contratados durante el piloto (semanas 15-16) cuenten con una valoración registrada.

- 6. Implementar y dejar operativo, para la semana 12, el modelo de ingresos híbrido (plan gratuito base, suscripción premium y comisión reducida con pasarela de pagos integrada), validando al menos una transacción de prueba exitosa por cada método de cobro antes del inicio de la fase de pruebas.

- 7. Validar el MVP durante la fase de piloto (semanas 15-16) con 10 a 20 emprendedores y 30 a 50 clientes reales, alcanzando al menos 50 transacciones completadas y un NPS superior a 50 tanto en emprendedores como en clientes.

# 4. ALCANCE DEL PROYECTO

## 4.1 Funcionalidades Incluidas (MVP)

Para el Cliente:

- Registro y perfil de usuario

- Búsqueda y filtrado de servicios

- Solicitud de cotización

- Chat con emprendedores

- Contratación y pago en línea

- Sistema de valoración y reseñas

- Feed y seguimiento de emprendedores de interés

Para el Emprendedor:

- Registro y verificación de identidad (RUT)

- Creación de perfil público con portafolio

- Publicación de servicios con precios y descripción

- Creación de promociones y descuentos

- Gestión de agenda y disponibilidad

- Recepción y respuesta a solicitudes de cotización

- Panel de ventas y métricas

- Agendar previamente abonando una parte del total

- Publicaciones en feed, seguidores y seguidores en común

- Interacción y colaboración con otros emprendedores (mismo rubro u otros)

Para el Administrador:

- Validación de emprendedores

- Gestión de disputas

- Métricas de la plataforma

- Moderación de reseñas y publicaciones

- Gestión de suscripciones premium

## 4.2 Funcionalidades Fuera de Alcance (Fase 2)

- App móvil nativa (iOS/Android) — el MVP se entrega como aplicación web responsive

- Integración con SII para facturación electrónica

- Sistema de fidelización avanzado

- Múltiples idiomas

- API pública para terceros

# 5. MODELO DE NEGOCIO

Un riesgo central de los marketplaces de servicios es la "fuga" o desintermediación (leakage): si la plataforma cobra comisión solo cuando la transacción se cierra dentro de ella, emprendedor y cliente tienen incentivo a contactarse a través de Ya-Ya y luego cerrar el trato fuera de la plataforma para evitar la comisión (el mismo problema que enfrentan Booking, TaskRabbit o Upwork en sus inicios).

Para mitigar este riesgo, Ya-Ya adoptará un modelo de ingresos híbrido:

- Plan gratuito para todos los emprendedores: perfil, publicaciones, chat y cotizaciones limitadas, priorizando la adopción inicial durante el piloto.

- Suscripción premium para emprendedores: mayor visibilidad en buscador y feed, cotizaciones ilimitadas, insignia de verificado y panel de métricas avanzado. Este ingreso no depende de que la transacción se cierre dentro o fuera de la plataforma.

- Comisión reducida sobre pagos cerrados dentro de Ya-Ya, incentivada mediante beneficios reales (garantía/protección al cliente, resolución de disputas, pago más rápido al emprendedor) en lugar de intentar bloquear el contacto externo.

El componente de red social refuerza este modelo: al generar un motivo de uso recurrente que no depende de una venta puntual (feed, seguidores, colaboración entre emprendedores), la suscripción premium adquiere sentido como pago por "estar en la red", no solo por una transacción aislada.

# 6. ARQUITECTURA TÉCNICA

## 6.1 Stack Tecnológico

Frontend:

- Next.js (React) para la web — SSR/SEO favorable para perfiles públicos de emprendedores

- Tailwind CSS para estilos

Backend:

- Node.js con NestJS o Python con FastAPI

Base de Datos:

- PostgreSQL (datos relacionales)

- Redis (caché, colas y sesiones)

Búsqueda:

- Meilisearch o Elasticsearch

Pagos:

- Mercado Pago, Flow o Transbank (integración local)

Infraestructura:

- Docker (entorno local y despliegue) + servicio managed (Render o Railway)

## 6.2 Herramientas de gestión y colaboración del equipo

| Categoría | Herramienta recomendada | Uso |
| --- | --- | --- |
| Gestión de proyecto | Trello o Notion | Backlog, tablero Scrum, documentación centralizada |
| Control de versiones | GitHub + GitHub Projects | Repositorio de código y tablero de tareas integrado |
| Diseño UX/UI | Figma | Wireframes, prototipos navegables, design system |
| Pruebas de API | Postman o Insomnia | Documentar y probar endpoints durante el desarrollo |
| Testing automatizado | Jest + Playwright o Cypress | Pruebas unitarias y end-to-end del flujo cliente-emprendedor |
| CI/CD | GitHub Actions | Correr tests automáticamente en cada Pull Request |
| Almacenamiento de imágenes | Cloudinary | Fotos de portafolio y publicaciones de emprendedores |
| Comunicación de equipo | Discord o WhatsApp | Coordinación diaria (decisiones importantes se documentan en Notion/Trello) |

Recomendación de flujo de trabajo en Git: ramas main y develop, con ramas feature/nombre-funcionalidad para cada tarea, y al menos una revisión (Pull Request) antes de integrar a develop. Con 2-3 personas tocando frontend y backend en simultáneo, esto evita conflictos y deja registro claro para las evidencias del profesor guía.

## 6.3 Diagrama de Arquitectura

Pendiente: incluir diagrama de arquitectura (componentes frontend/backend/BD/búsqueda/pagos y su interacción) en la versión final del documento, antes de iniciar la fase de desarrollo.

# 7. CRONOGRAMA ESTIMADO

Total: 18 semanas (fijo)

| Fase | Duración | Actividades Principales |
| --- | --- | --- |
| 1. Investigación | Semanas 1-2 | Investigación de mercado, entrevistas con usuarios, definición de requerimientos |
| 2. Diseño | Semanas 3-5 | Diseño UX/UI, arquitectura técnica, prototipos |
| 3. Desarrollo MVP | Semanas 6-12 | Desarrollo frontend, backend, base de datos, integraciones (pagos, búsqueda) |
| 4. Pruebas | Semanas 13-14 | Pruebas funcionales, de seguridad, usabilidad |
| 5. Validación | Semanas 15-16 | Piloto con usuarios reales, recolección de feedback |
| 6. Documentación | Semanas 17-18 | Informe final, presentación, defensa |

# 8. EQUIPO DE TRABAJO

| Rol | Nombre | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Líder de Proyecto & Product Owner | Nicolás Conejera / Mayron Palavecinos | Coordinación, comunicación, seguimiento, backlog, comunicación con profesor |
| Desarrollador Frontend | Matías Medina / Mayron Palavecinos | Interfaz de usuario, experiencia de usuario |
| Desarrollador Backend | Nicolás Conejera / Daslav Rivera | API, base de datos, integraciones |
| Diseñador UX/UI Lead & Validación | Mayron Palavecinos / Matías Medina | Diseño de interfaces, prototipos |
| Analista de Datos | Daslav Rivera / Nicolás Conejera | Métricas, análisis de resultados |
| QA | Daslav Rivera | Calidad de la aplicación, testing |
| Business Developer | Mayron Palavecinos | Presentación y venta de la propuesta |
| Especialista en Seguridad | Daslav Rivera (backend) + Nicolás Conejera (revisión) | Autenticación, autorización, encriptación, protección de datos personales |

# 9. MÉTRICAS DE ÉXITO

## 9.1 Métricas Técnicas

- Tiempo de respuesta de la API: < 200ms

- Disponibilidad de la plataforma: > 99%

- Tiempo de carga de páginas: < 3 segundos

## 9.2 Métricas de Negocio

- Tiempo promedio de primera respuesta del emprendedor: < 2 horas

- Tasa de conversión cotización → orden pagada: > 30%

- Puntualidad (% de servicios iniciados en ventana acordada): > 85%

- NPS de clientes: > 50

- NPS de emprendedores: > 50

- Tasa de fuga (leakage): % de cotizaciones que no derivan en pago dentro de la plataforma — métrica nueva para monitorear el riesgo descrito en la Sección 5

- Suscripciones premium activas al cierre del piloto

## 9.3 Métricas de Validación

- Número de emprendedores activos en piloto: 10-20

- Número de clientes activos en piloto: 30-50

- Número de transacciones completadas: > 50

# 10. RIESGOS Y MITIGACIONES

| Riesgo | Probabilidad | Impacto | Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Baja adopción de emprendedores | Media | Alto | Empezar con nicho específico y comuna(s) acotadas, incentivos de lanzamiento |
| Problemas de calidad de servicios | Media | Alto | Sistema de verificación, reseñas, moderación |
| Complejidad de integración de pagos | Media | Medio | Usar pasarelas ya establecidas (Mercado Pago), no reinventar |
| Fuga de transacciones fuera de la plataforma (leakage) | Alta | Alto | Modelo de ingresos híbrido (suscripción + comisión reducida con beneficios reales), ver Sección 5 |
| Escasez de tiempo del equipo | Alta | Alto | Cronograma realista de 18 semanas, reuniones semanales de seguimiento |
| Cambios en requerimientos | Media | Medio | Documentación clara, validación temprana con usuarios |

# 11. PRESUPUESTO ESTIMADO

| Ítem | Costo Estimado (CLP) |
| --- | --- |
| Dominio y hosting | $100.000 - $300.000 |
| Servicios en la nube (~4,2 meses / 18 semanas) | $210.000 - $630.000 |
| Pasarela de pagos (comisiones) | 2-5% por transacción |
| Total estimado (18 semanas) | $310.000 - $1.000.000 (+ comisión variable de pasarela de pago) |

# 12. ENTREGABLES

- 1. Informe de Investigación (semanas 1-2)

- 2. Prototipos de Diseño (semanas 3-5)

- 3. MVP Funcional (semanas 6-12)

- 4. Informe de Pruebas (semanas 13-14)

- 5. Resultados de Validación (semanas 15-16)

- 6. Informe Final y Presentación (semanas 17-18)

# 13. REFERENCIAS Y BENCHMARKS

- Uber: Modelo de conexión bajo demanda

- Rappi: Experiencia de usuario y flujo de pedidos

- TaskRabbit: Marketplace de servicios del hogar

- Fiverr: Marketplace de servicios freelancers

- LinkedIn: Referencia de capa social (feed, seguidores, perfiles profesionales)

- Mercado Libre B2B: Unidad B2B en Chile

- Portal Innova: Marketplace B2B en Chile

- Listoco (Chile, 2016): Antecedente directo de marketplace de servicios que no logró sostenerse en el tiempo — ver Sección 2.2

# 14. PRÓXIMOS PASOS

- Validar idea con potenciales usuarios (entrevistas)

- Definir nombre final de la aplicación

- Asignar responsable principal por cada tarea del Plan de Trabajo (no solo por rol)

- Crear repositorio de código en GitHub, con estructura de carpetas y flujo de ramas definido

- Configurar entorno de desarrollo (Docker Compose local)

- Iniciar investigación de mercado

# 15. CONTACTO

Universidad: Duoc UC

Carrera: Ingeniería en Informática

Sede: San Carlos de Apoquindo

Profesor Guía: Juan Carlos Saba

Equipo:

- Nicolás Conejera

- Matías Medina

- Mayron Palavecinos

- Daslav Rivera

Fecha de Creación: 14 de agosto de 2026

Versión del Documento: 2.0 (revisada)

Este documento es una propuesta revisada y está sujeto a cambios según feedback del equipo, del profesor guía y validación con usuarios.